INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA A.D. BEOGRAD

Plan implementacije modula „Arhiva“

Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, elektronska overa i čuvanje

Datum: 01.10.2026.

Status: predlog za dogovor — ništa nije implementirano.

Za koga: Uprava i kadrovska/arhivska služba (odluke u odeljcima 0, 1, 3, 5 i 14), programeri (odeljci 6–13).

Sadržaj

0. Ukratko	3

1. Pre početka: šta pribaviti i šta odlučiti	3

1.1 Kako čitati ovaj odeljak	3

1.2 Odmah — pre faze 1 (pisarnica i delovodnik)	4

1.3 Do kraja godine — pre faze 2 (tok predmeta) i pre prelaska	4

1.4 Pokrenuti sada, potrebno pre elektronske overe (faze 3 i 4)	4

1.5 Tokom 2027.	5

1.6 Nezavisno od arhive: Zakon o informacionoj bezbednosti (O-19)	5

2. Principi	5

3. Šta propisi traže	6

4. Zatečeno stanje	7

4.1 Evidencione knjige po IU 03	7

4.2 Delovodnik danas (izvoz za 2024)	7

4.3 Brojevi u aplikaciji danas	7

4.4 Lista kategorija — pre uvoza	7

5. Odluke o tehnologiji overe i čuvanja	8

5.1 Tri slučaja overe	8

5.2 Načini potpisivanja	8

5.3 Pružaoci u Srbiji (registar Ministarstva informisanja i telekomunikacija)	8

5.4 Gde se šta čuva	8

6. Arhitektura	9

6.1 Celina	9

6.2 Nova Django aplikacija arhiva	9

6.3 Kako arhiva linkuje postojeće dokumente	10

6.4 Dodela delovodnog broja	10

6.5 Potpisni servis	10

6.6 Priprema dokumenta	11

6.7 Tok jednog paketa overe	11

6.8 Fajlovi i skladište	11

6.9 Pristup	11

7. Model podataka	12

7.1 Šifarnici	12

7.2 Segment A — pisarnica i delovodnik	12

7.3 Segment B — arhiva	12

7.4 Segment C — praćenje i izlučivanje	12

7.5 Elektronski dokument i overa	13

8. Dokumenti koji već postoje u aplikaciji	13

9. Ekrani i dozvole	14

10. Zakazani poslovi	14

11. Preduslovi u postojećoj aplikaciji	15

12. Faze implementacije	15

13. Testovi	16

14. Otvorena pitanja	16

15. Rizici	17

Izvori	17

Ovaj dokument spaja i zamenjuje dva radna plana iz foldera aRhiva-docs:

•	„Plan implementacije modula Arhiva“ od 23.09.2026, koji pokriva pisarnicu, delovodnik, arhivu i izlučivanje;

•	„Elektronska overa i pouzdano elektronsko čuvanje“ od 01.10.2026.

| Izvor | Šta iz njega uzimamo |
| --- | --- |
| IU 03 Kancelarijsko i arhivsko poslovanje i2.doc | Postupak pisarnice i evidencione knjige (Prilozi 1–5) |
| Lista-kategorija 10.03.2023.doc (+ overeni PDF) | 454 kategorije sa klasifikacionom oznakom i rokom čuvanja — šifarnik modula |
| Delovodnik 2024.xlsx | 15.056 upisa, 27 kolona — kako se delovodnik stvarno vodi |
| Mejl o toku (Olivera) | Ceo tok u 14 koraka i 3 segmenta — okvir plana |
| Propisi (odeljak 3) | Zahtevi za elektronsku overu, formate, metapodatke i čuvanje |
| Kod aplikacije | Dokumenti koji već postoje i koje arhiva linkuje (odeljak 8) |

# 0. Ukratko

Cilj: jedan modul pokriva ceo životni vek akta, od prijema u pisarnici do izlučivanja ili predaje nadležnom arhivu. Dokumenti se mogu elektronski overiti, i to masovno, i čuvati tako da zadrže dokaznu snagu tokom celog roka čuvanja.

SEGMENT A — Tekuće poslovanje      1. Pisarnica → 2. Delovodnik → 3. Moji predmeti → 4. Završetak predmeta
SEGMENT B — Prelazak u arhivu      5. Predaja arhivi → 6. Prijem → 7. Arhivske jedinice → 8. Arhivska knjiga → 9. Lokacija
SEGMENT C — Praćenje i izlučivanje 10. Reversi → 11. Rokovi → 12. Izlučivanje → 13. Predaja nadležnom arhivu → 14. Izveštaji
KROZ SVE — Elektronski dokument    priprema (PDF/A) → overa pečatom → vremenski žig → PAdES-B-LTA → obnova → čuvanje

Ključne odluke koje predlažemo:

1.	Delovodni broj daje samo arhiva. Brojač zahteva u Kadrovima prelazi na arhivu.

2.	Masovnu overu radi server, kvalifikovanim elektronskim pečatom Instituta. Pečat je kod kvalifikovanog pružaoca (udaljeni pečat) ili na kvalifikovanom tokenu u našem serveru, što se odlučuje posle ponuda. Akti koji po zakonu traže lični potpis direktora potpisuju se udaljenim kvalifikovanim potpisom, jednim odobrenjem za ceo paket. Kartice po računarima se ne koriste.

3.	Svaki overen dokument je PDF/A sa PAdES-B-LTA potpisom i kvalifikovanim vremenskim žigom. Aplikacija sama obnavlja žig pre isteka.

4.	Overene dokumente čuvamo na sopstvenom serveru, po Pravilniku o pouzdanom elektronskom čuvanju, a papirni original ostaje u arhivi. Kvalifikovani pružalac usluge čuvanja potreban je samo za trajnu arhivsku građu koja se digitalizuje i za dokumente čiji papirni original želimo da uništimo. To je kasnija, opciona faza.

5.	Prelazak sa sadašnjeg delovodnika: 01.01.2027. Pre toga traje probni rad.

Šta treba pribaviti i odlučiti pre početka i pre svake faze dato je u odeljku 1.

# 1. Pre početka: šta pribaviti i šta odlučiti

## 1.1 Kako čitati ovaj odeljak

Implementacija ne čeka da sve bude rešeno. Svaka faza traži samo deo odluka i dokumenata. Ono što nije potrebno za tekuću fazu ne sme da je zaustavi. Zato su stavke grupisane po tome pre koje faze moraju biti spremne.

•	Vrsta kaže šta se traži: *odluka* (neko mora da odluči i to zapiše), *dokument* (treba ga pribaviti ili pripremiti), *nabavka* (ugovor sa spoljnim pružaocem) ili *tehničko* (posao IT-a).

•	Ko je predlog nosioca. Konačno zaduženje određuje Uprava.

•	Rok je izveden iz datuma prelaska 01.01.2027. Faze 1 i 2 i probni rad moraju da stanu u oktobar–decembar, pa su stavke za fazu 1 najhitnije.

•	Oznake O-1 … O-19 su pitanja iz odeljka 14. Tamo je objašnjeno zašto je svako važno.

Kod može da počne odmah, bez ijedne odluke, sa delom koji od odluka ne zavisi: kostur aplikacije, šifarnik kategorija sa uvozom i izveštajem o spornim stavkama, i brojač sa formatom iz podešavanja.

## 1.2 Odmah — pre faze 1 (pisarnica i delovodnik)

| # | Stavka | Vrsta | Ko | Rok | Zašto baš sada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Format delovodnog broja (O-1): jedan niz za ceo Institut sa oznakom OJ (43-15238, podbroj 43-15238/2) ili niz po OJ | odluka | Uprava, arhivska služba | 15.10.2026. | Od formata zavisi brojač. Posle početka rada ne može da se menja. |
| 2 | Zamena sadašnjeg programa (O-2): da li novi delovodnik zamenjuje postojeći i od kog datuma; iz kog programa je izvoz 2024. | odluka | Uprava | 15.10.2026. | Određuje probni rad i uvoz istorije |
| 3 | Ko radi u modulu: pisarnica, arhivista, administrator modula (imena) | odluka | Arhivska služba | 15.10.2026. | Uloge i dozvole se dodeljuju imenovanim ljudima |
| 4 | Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Instituta (O-3) | dokument | Arhivska služba, pravna služba | 15.10.2026. | IU 03 se na njega poziva (arhivski znak, rokovi rešavanja, primopredaja, izgled arhivske knjige) |
| 5 | Očišćena Lista kategorija u Excelu (O-7): duplikati, rok za račune (10 ili 5 godina), oznaka 426, događaj od kog teče rok, oznaka „trajno“ | dokument | Arhivista | 31.10.2026. | Uvozi se u šifarnik u fazi 1. Aplikacija daje spisak spornih stavki, pa ne mora da se čisti ceo dokument. |
| 6 | Skladište na serveru za skenove i dokumente, sa rezervnom kopijom | tehničko | IT | 31.10.2026. | Pisarnica skenira od prvog dana probnog rada |
| 7 | Izvozi delovodnika za 2025. i 2026. (kao za 2024.) | dokument | Pisarnica, IT | 30.11.2026. | Uvoz istorije i poređenje u probnom radu |

## 1.3 Do kraja godine — pre faze 2 (tok predmeta) i pre prelaska

| # | Stavka | Vrsta | Ko | Rok | Zašto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Elektronska potvrda prijema umesto potpisa u dostavnoj knjizi (O-4) | odluka | Uprava, arhivska služba | 31.10.2026. | Od toga zavisi da li papirna dostavna knjiga prestaje. Dostavna knjiga je i ISO 9001 zapis. |
| 9 | Faks (O-5): koristi li se još | odluka | Arhivska služba | 31.10.2026. | Ako ne, knjiga faks poruka se izostavlja |
| 10 | Pravilo za početak roka čuvanja (O-6), uz pisanu potvrdu | odluka | Uprava, arhivista | 15.11.2026. | To je formula. Iz nje se računa datum izlučivanja. |
| 11 | Brisanje zapisa zavedenih u delovodnik u drugim modulima (O-11): samo zabeleška ili zabrana | odluka | Uprava | 30.11.2026. | Zabrana menja ponašanje drugih modula |
| 12 | Obuka i izmena IU 03 (novi prilozi su ekrani i štampe iz sistema) | dokument | Arhivska služba | 20.12.2026. | Uslov za prelazak 01.01.2027. |

## 1.4 Pokrenuti sada, potrebno pre elektronske overe (faze 3 i 4)

Nabavka i pravila traju, pa ove stavke treba pokrenuti odmah, iako se overa razvija tek posle delovodnika.

| # | Stavka | Vrsta | Ko | Rok | Zašto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Zahtev za ponudu: kvalifikovani elektronski pečat Instituta (udaljeni ili na tokenu za server) i kvalifikovani vremenski žig, uz testni nalog | nabavka | Nabavka, IT | ponude 31.10.2026, ugovor 30.11.2026. | Bez testnog naloga potpisni servis ne može da se razvija. Bez ugovora nema overe. |
| 14 | Budžet za pečat i žig, po komadu ili paušalno (O-18) | odluka | Uprava | uz ponude | Odlučuje između udaljenog pečata i tokena |
| 15 | Odluka o ovlašćenim licima za overu istovetnosti i za korišćenje pečata | odluka | Direktor | 30.11.2026. | Zakon traži ovlašćeno lice (ZEDEIUP čl. 11) |
| 16 | Koji akti traže lični potpis direktora, a gde je dovoljan pečat (O-15) | odluka | Pravna služba | 30.11.2026. | Određuje da li treba i udaljeni lični potpis |
| 17 | Interna pravila za pouzdano elektronsko čuvanje (dopuna IU 03) i procena rizika | dokument | Arhivska služba, IT, pravna služba | 31.12.2026. | Pravilnik čl. 2 i 8. Mora postojati pre prvog overenog dokumenta. |
| 18 | Vođenje sistema za čuvanje po pravilima ISO/IEC 27001 (O-12), bez obaveznog sertifikata | odluka | Uprava, IT | 31.12.2026. | Uslov za čuvanje na sopstvenom serveru (Pravilnik čl. 8) |
| 19 | Preduslovi u aplikaciji (odeljak 11): DEBUG, zaštita /media/, lozinke van repozitorijuma, probno vraćanje iz kopije | tehničko | IT | pre faze 4 | Pre prvog dokumenta sa pravnom snagom |
| 20 | SEF e-fakture (O-16): arhiviramo ih sami ili se oslanjamo na SEF | odluka | Finansije | 31.01.2027. | Potrebno za povezivanje SEF faktura |

## 1.5 Tokom 2027.

| # | Stavka | Vrsta | Ko | Rok | Pre faze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Obim skeniranja (O-8, O-14): svaki ulazni akt ili samo neke vrste; da li i zatečena arhiva | odluka | Uprava, arhivska služba | 31.01.2027. | 5 |
| 22 | eArhiv (O-17): da li je IMS obveznik | odluka | Pravna služba | 31.03.2027. | 7 |
| 23 | Uništenje papira posle digitalizacije (O-13): za koje kategorije, i da li to traži kvalifikovanog pružaoca | odluka (pravno mišljenje) | Pravna služba, arhivista | 30.06.2027. | 8 |
| 24 | Kvalifikovani pružalac čuvanja: samo ako se trajna građa digitalizuje ili papir uništava | nabavka | Nabavka | po potrebi | 7 |
| 25 | Komisija za izlučivanje i nadležni arhiv (O-10) | odluka | Direktor | 30.06.2027. | 8 |

## 1.6 Nezavisno od arhive: Zakon o informacionoj bezbednosti (O-19)

Zakon o informacionoj bezbednosti iz 2025. u čl. 6 navodi naučnoistraživačke institucije kao operatore važnih IKT sistema. Ako je Institut registrovan kao naučnoistraživačka institucija, i ako ispunjava kriterijume veličine koje Vlada tek treba da propiše, obaveze važe za ceo IT Instituta, a ne samo za arhivu:

•	upis u registar operatora;

•	odgovorno lice za informacionu bezbednost;

•	mere upravljanja rizikom;

•	prijava incidenta u roku od 24 časa.

Prema objavljenom sažetku zakona, rok za procenu rizika je 30.04.2027, što treba proveriti u tekstu zakona. Procena rizika i mere iz tačaka 17 i 18 mogu da posluže za oba propisa. Nosilac je Uprava sa IT-om.

# 2. Principi

1.	Arhiva ne duplira dokumente koji već postoje u aplikaciji. Rešenje, ugovor, predmet nabavke ili disciplinski postupak ostaju u svom modulu. Arhiva čuva upis u delovodnik i vezu ka tom zapisu, uz snimak osnovnih podataka.

2.	Delovodni broj daje samo arhiva, a ostali moduli ga traže preko servisa.

3.	Lista kategorija je šifarnik, a ne tekst. Svaki predmet dobija kategoriju, iz nje klasifikacionu oznaku i rok čuvanja, a iz roka čuvanja datum izlučivanja.

4.	Brojevi se nikad ne brišu i ne koriste ponovo. Pogrešan upis se stornira uz napomenu.

5.	Overu radi samo potpisni servis, nikad korisnički računar. Svaka upotreba pečata se beleži.

6.	Ništa se ne overava bez provere. Sken prolazi kontrolu drugog lica pre nego što uđe u paket overe.

7.	Aplikacija ne briše overene dokumente. Uklanjaju se samo kroz izlučivanje, uz saglasnost nadležnog arhiva.

Važe i pravila sistema (AGENTS.md): ništa se ne upisuje u nasleđene dbo.* objekte, ništa ne ide u modul naplata, a formula za rok čuvanja traži pisanu potvrdu.

# 3. Šta propisi traže

| Propis | Odredba | Šta znači za nas |
| --- | --- | --- |
| Zakon o el. dokumentu, el. identifikaciji i uslugama od poverenja (ZEDEIUP) | čl. 10 | Sken papirnog dokumenta je kopija, ne original. |
| ZEDEIUP | čl. 11 | Digitalizovani akt ima dokaznu snagu originala kada istovetnost sa originalom potvrdi ovlašćeno lice kvalifikovanim el. potpisom ili pečatom. To je „overa“. |
| ZEDEIUP | čl. 51, 53 | Kvalifikovani el. pečat daje pretpostavku celovitosti i porekla. Kvalifikovani vremenski žig daje pretpostavku tačnog vremena. |
| ZEDEIUP | čl. 62 | Pouzdano el. čuvanje: tokom celog čuvanja mora se moći dokazati validnost potpisa. |
| ZEDEIUP | čl. 63 st. 4 | Ako se dokument čuva u okviru kvalifikovane usluge el. čuvanja, a period usluge pokriva propisani rok, izvorni dokument može biti uništen, osim ako nije drugačije propisano. |
| Pravilnik o uslovima i tehnološkim rešenjima za pouzdano el. čuvanje | čl. 1, 2 | Važi za svakoga ko vrši pouzdano čuvanje (rukovalac čuvanja), ne samo za kvalifikovane pružaoce. Čuvanje se vrši po internim pravilima. |
| Pravilnik | čl. 4 | Formati: PAdES (ETSI EN 319 142), XAdES, CAdES ili ASiC-S. Nivo B-LTA. |
| Pravilnik | čl. 5 | Pri početku čuvanja: vremenski žig, provera potpisa, prikupljanje podataka o validnosti (lanac, opoziv), žig na heš. |
| Pravilnik | čl. 7 | Obavezna ponovna dopuna pre isteka sertifikata poslednjeg žiga ili slabljenja algoritama. |
| Pravilnik | čl. 8 | Informacioni sistem za čuvanje vodi se u skladu sa ISO/IEC 27001. Sertifikat se ne traži. Visok nivo zaštite. Mere su opisane u internim pravilima. |
| Uredba o uslovima za pripremu dokumenata za pouzdano el. čuvanje | čl. 5–7 | Digitalizacija, konverzija ili provera. Kontrola kvaliteta ne sme zavisiti od jedne osobe ni jedne komponente. |
| Ista Uredba | čl. 10, 12, 13 | Kvalifikovani potpis ili pečat + žig pri pripremi. Dnevnik radnji. Formati: PDF/A (ISO 19005), TIFF, JPEG, PNG, JPEG2000, PDF/E. |
| Uredba o tehničko-tehnološkim zahtevima za čuvanje arhivske građe | čl. 5 | 15 obaveznih metapodataka (odeljak 7.5). Arhivska knjiga u el. obliku. |
| Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti | čl. 6 | Arhivska građa se čuva trajno u obliku u kom je nastala. Papirni original materijala bez trajnog roka sme se uništiti. |
| Isti zakon | čl. 13 | El. arhivska građa pre predaje nadležnom arhivu može se privremeno dati na čuvanje samo državnom organu ili kvalifikovanom pružaocu el. čuvanja. |
| Isti zakon | čl. 9, 14, 16, 17–18 | Arhivska knjiga i prepis do 30. aprila. Lista kategorija uz saglasnost. Izlučivanje samo uz pismenu saglasnost. Predaja posle 30 godina. Kazne do 2.000.000 din. |
| Zakon o informacionoj bezbednosti (2025) | čl. 6 | Naučnoistraživačke institucije su operatori važnih IKT sistema. Obaveze važe za ceo IT Instituta (odeljak 1.6). |

Posledice za arhitekturu:

•	Sopstveni server je dozvoljen. Overene dokumente sa ograničenim rokom čuvamo kod sebe, uz interna pravila i vođenje sistema po pravilima ISO/IEC 27001 (odeljak 5.4).

•	Trajna građa u el. obliku ne može da stoji samo kod nas, pa ide kvalifikovanom pružaocu. Papirni original trajne građe se ne uništava. Ako se trajna građa ne digitalizuje, pružalac nije potreban.

•	Uništenje papira posle digitalizacije ima čvrstu osnovu samo uz kvalifikovanu uslugu čuvanja, i samo za kategorije bez trajnog roka. Za sopstveno čuvanje je potrebna pravna provera (O-13). Do tada se papir ne uništava.

Tekstovi propisa čitani su sa paragraf.rs. Brojeve članova treba proveriti u važećoj verziji pre nego što uđu u
interna pravila.

# 4. Zatečeno stanje

## 4.1 Evidencione knjige po IU 03

| Knjiga | Rubrike (uputstvo ili obrazac) | U sistemu |
| --- | --- | --- |
| Delovodnik (Prilog 1) | osnovni broj / prenos, predmet, podbroj, datum prijema, pošiljalac, broj i datum akta pošiljaoca, OJ, razvod (datum, oznaka) | Osnovna tabela. „Prenos“ je veza ka predmetu iz prethodne godine. |
| Dostavna knjiga (Prilog 2) | datum zavođenja, delovodni broj, pošiljalac, primalac, datum razvođenja, potpis primaoca | Elektronska potvrda prijema (korisnik i vreme). Knjige po OJ, uz dve posebne: za direktora, i za finansijskog direktora i direktora opštih poslova. |
| Prijemna knjiga P-3 PTT (Prilog 3) | redni broj, prijemni broj, primalac, odredišna pošta, vrednost, masa, otkupnina, poštarina | Evidencija otpreme i štampa lista P-3 |
| Knjiga ulaznih faktura (Prilog 4) | od koga, datum i broj fakture, iznos, rok plaćanja, plaćeno … | Izveštaj nad podacima Nabavke i Finansija (EUF, SEF). Pisarnica dopisuje samo datum prijema i delovodni broj za papirne fakture. |
| Knjiga faks poruka (Prilog 5) | redni broj, OJ, faks, firma, broj strana | Samo ako se faks još koristi (O-5) |

Knjige se vode za kalendarsku godinu. Zaključenje je akcija u sistemu: broj akata, korisnik, vreme i službena zabeleška. Posle nje je knjiga samo za čitanje.

Neslaganje u IU 03: slika uz Prilog 2 je obrazac otpreme (datum otpreme, broj preporuke, poštarina), a ne dostavna knjiga iz tačke 4.1.2. Sistem ima obe evidencije, a uputstvo treba ispraviti.

## 4.2 Delovodnik danas (izvoz za 2024)

•	15.056 upisa godišnje, oko 60 po radnom danu, najviše 149 u danu. Unos mora biti brz.

•	Stvarno se popunjavaju samo: broj, predmet, datum, OJ i jedno od polja „Prijem/Firma“ (ulazni akt) ili „Slanje/Firma“ (izlazni akt).

•	Razvod, kategorija, klasifikaciona oznaka, rok čuvanja i predaja arhivi su prazni u svih 15.056 redova. Bez kategorije nema roka, a bez roka nema izlučivanja. Novi modul traži kategoriju najkasnije pri završetku predmeta.

•	OJ je broj centra (41, 43, 44, 82, 42, 20 …), uz nepravilne vrednosti (43+44, 41MD S, 20/44, 43HI) i 17 praznih. U novom sistemu OJ se bira iz registra organizacije.

•	Broj je jedan niz za ceo Institut, a OJ je posebna kolona.

## 4.3 Brojevi u aplikaciji danas

•	Kadrovi → Zahtevi imaju sopstveni brojač (BrojacZahteva) i broj {centar}-{redni broj u godini}, npr. 43-17. Brojač se može nastaviti na delovodnik: posle 15.237 sledi 43-15238. Rešenje dobija podbroj zahteva (43-17/1). Ovo je već oblik delovodnog broja, pa arhiva preuzima brojač, a format se ne menja.

•	PutniNalog dobija broj kao MAX()+1. Arhiva to ne preuzima (odeljak 8), ali se ne ugleda na taj obrazac.

•	Disciplinski postupak nema broj.

## 4.4 Lista kategorija — pre uvoza

| # | Zapažanje | Posledica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasifikaciona oznaka stoji samo u zaglavlju grupe. Ista oznaka važi za više grupa (20, 82). | Model ima Grupu kao zaseban nivo. |
| 2 | Ponovljene stavke: 75 = 96, 79 = 99, 80 = 100, 13 ≈ 138/139, 16 ≈ 10 | Uvoze se kako jesu, sa oznakom duplikata. Arhivista bira „preporučenu“. |
| 3 | Protivrečni rokovi: računi 10 godina (194, 195) i 5 godina (209, 210, 294, 295) | Odluka pre uvoza. Institut je obveznik PDV-a, pa verovatno 10 godina. |
| 4 | Rokovi nisu samo „N godina“: *trajno*, *trajno operativno*, *od isteka zakupa*, *po okončanju*, *nakon prestanka važenja* … | Rok = broj godina (ili trajno) + događaj od kog teče |
| 5 | Oznaka 426 ne liči na ostale | Proveriti |
| 6 | Lista važi uz saglasnost Državnog arhiva | Šifarnik ima verziju, datum važenja i broj saglasnosti. Stare stavke se ne brišu. |
| 7 | Za overu i čuvanje svaka kategorija treba oznake *trajno → pružalac*, *dozvoljen el. original*, *papir se sme uništiti* | Tri polja u šifarniku. Prvu popunjava arhivista odmah, ostale posle pravne provere (O-13). |

# 5. Odluke o tehnologiji overe i čuvanja

## 5.1 Tri slučaja overe

| # | Slučaj | Primer | Kako se overava |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Digitalizacija papira | ulazna pošta, stari ugovori, kadrovski dosijei | Kontrola drugog lica, pa pečat Instituta (potvrda istovetnosti, čl. 11) |
| B | Dokumenti koje pravi aplikacija | zahtevi i rešenja, radne liste sa evidencijom prolaza, opomene, zapisnici | Pečat Instituta. Ako akt traži potpis direktora, udaljeni lični potpis za ceo paket. |
| C | Dokumenti koji stižu potpisani | SEF e-fakture, ugovori koje je partner potpisao | Ne overavaju se ponovo. Proverava se potpis, pa se dodaju žig i podaci do nivoa LTA. |

Za slučaj A nam treba masovna overa: 500 skenova mora da ide jednim pokretanjem, bez PIN-a za svaki dokument.

## 5.2 Načini potpisivanja

| Način | Masovno | Za | Protiv | Odluka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udaljeni kvalifikovani pečat (ključ u HSM-u pružaoca, server šalje heševe preko API-ja) | Da, paketno | Nema hardvera kod nas. Pružalac odgovara za kvalifikovani uređaj. Skalira se. | Trošak po potpisu ili paketu. Zavisnost od mreže. API se razlikuje od pružaoca do pružaoca. | Preporuka |
| Pečat na kvalifikovanom tokenu ili HSM-u u našem serveru (PKCS#11) | Da | Bez troška po potpisu. Radi i bez spoljne usluge. | Uređaj na serveru. PIN u konfiguraciji traži jake mere. Jedna tačka otkaza. | Rezerva, ako je udaljeni pečat preskup |
| Udaljeni kvalifikovani lični potpis (npr. direktor, jedno odobrenje za paket) | Da, ako pružalac podržava paket | Bez kartice. Potpis sa telefona. | Proveriti paketno odobravanje. | Za akte koji traže lični potpis (O-15) |

## 5.3 Pružaoci u Srbiji (registar Ministarstva informisanja i telekomunikacija)

| Usluga | Registrovani pružaoci |
| --- | --- |
| Sertifikat za el. pečat | Pošta Srbije, E-Smart Systems (ESS QCA) |
| Udaljeni el. pečat | PKS CA, Kancelarija za IT i eUpravu, Paperless, Telekom Srbija |
| Udaljeni el. potpis | PKS CA, Halcom, Kancelarija za IT i eUpravu, Paperless, Telekom Srbija |
| Kvalifikovani vremenski žig | Pošta Srbije, PKS CA, Kancelarija za IT i eUpravu, Inception, Telekom Srbija |
| Kvalifikovano el. čuvanje | Inception, Pošta Srbije, Paperless, Iron Mountain |
| Validacija | PKS CA, Inception, Telekom Srbija |

Izbor pružaoca ide kroz nabavku (odeljak 1.4, tačka 13). Ovo je samo spisak registrovanih.

## 5.4 Gde se šta čuva

Podrazumevano: sopstveni server. Overavamo sami (pečat i žig su usluga pružaoca), a čuvamo kod sebe.

| Vrsta | Gde | Zašto |
| --- | --- | --- |
| Dokumentarni materijal sa ograničenim rokom, papir ostaje | Sopstveni server (PAdES-B-LTA, rezervna kopija) | Dozvoljeno pouzdano čuvanje po Pravilniku. Najveći deo dokumenata. Najjeftinije. |
| Radni skenovi bez overe | Sopstveni server | Pomoćna kopija, bez pravne snage originala |
| Arhivska građa (trajno) — samo ako se digitalizuje | Kvalifikovani pružalac do predaje nadležnom arhivu (kopija i kod nas). Papir ostaje. | Zakon o arhivskoj građi čl. 6 i 13 |
| Dokumentarni materijal čiji papir uništavamo — samo posle pravne provere (O-13) | Kvalifikovani pružalac (kopija i kod nas) | ZEDEIUP čl. 63 st. 4 |

Šta „po pravilima ISO/IEC 27001“ znači u praksi. Sertifikat se ne traži i niko se ne plaća. Traži se da se sistem za čuvanje vodi onako kako bi se vodio svaki ozbiljan arhivski sistem, i da to bude zapisano u internim pravilima:

•	procena rizika: šta može da se desi podacima (kvar diska, brisanje, napad, istek žiga) i šta preduzimamo;

•	pristup: ko sme šta da vidi i radi, i kako se to proverava;

•	rezervne kopije i probno vraćanje u redovnim razmacima;

•	postupak za incidente: šta se radi kada se nešto desi, ko odlučuje i ko se obaveštava;

•	dnevnik radnji: ko je šta radio sa kojim dokumentom.

Tehnički deo ovih mera je već u arhitekturi (odeljak 6.8). Papirni deo su interna pravila i procena rizika (odeljak 1.4, tačke 17 i 18).

# 6. Arhitektura

## 6.1 Celina

┌──────────────── IMS ERP (Django) — aplikacija `arhiva` ─────────────────────────────┐
 │  Pisarnica · Delovodnik · Moji predmeti · Arhiva · Izlučivanje · Izveštaji           │
 │        │                                                                             │
 │        ▼                                                                             │
 │  Priprema elektronskog dokumenta                                                     │
 │   • digitalizacija: sken → PDF/A + OCR → KONTROLA DRUGOG LICA                        │
 │   • konverzija: štampe iz aplikacije, DOCX/XLSX → PDF/A                              │
 │   • provera: dokument koji je stigao potpisan                                        │
 │   • 15 metapodataka                                                                  │
 │        │                                                                             │
 │        ▼                                                                             │
 │  PAKET OVERE ── „Overi N dokumenata" ──► Celery red `potpis`                         │
 │  Rokovi: obnova žiga, provera integriteta, rok čuvanja, izlučivanje, predaja         │
 │  Nepromenljiv dnevnik radnji                                                         │
 └──────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┘
                ▼                                              ▼
 ┌─ Potpisni servis (worker `potpis`) ──────────┐   ┌─ Skladište elektronske arhive ───────┐
 │  pyHanko: PAdES B-B → B-T → B-LT → B-LTA     │   │  sopstveni server, ne /media/        │
 │  validacija, OCSP/CRL, document timestamp    │   │  aplikacija ne briše, SHA-256,       │
 │  potpis: API udaljenog pečata ili PKCS#11    │   │  provera heševa, kopije 3-2-1,       │
 └───────┬──────────────────────┬───────────────┘   │  probno vraćanje                     │
         │ heš → potpis         │ heš → žig         └──────────────────────────────────────┘
         ▼                      ▼
 ┌─ Kvalifikovani pružalac ──────────────────┐     ┌─ Kvalifikovani pružalac čuvanja ─────┐
 │  udaljeni pečat / lični potpis (HSM)      │     │  OPCIONO: trajna građa koja se       │
 │  vremenski žig (RFC 3161)                 │     │  digitalizuje, dokumenti za          │
 └───────────────────────────────────────────┘     │  uništenje papira                    │
                                                   └──────────────────────────────────────┘

## 6.2 Nova Django aplikacija arhiva

Prati obrazac ostalih modula: views/ prikazuje, a services/ računa.

arhiva/
  models/
    sifarnici.py      VerzijaListe, GrupaKategorija, Kategorija, VrstaAkta, Lokacija
    knjige.py         EvidencionaKnjiga, BrojacKnjige, Predmet, Akt, Prilog, VezaDokumenta
    tok.py            Dostava, Otprema, Zaduzenje
    arhiva.py         PredajaArhivi, ArhivskaJedinica, UpisArhivskeKnjige, Revers
    izlucivanje.py    Izlucivanje, StavkaIzlucivanja, PredajaNadleznomArhivu
    elektronski.py    ElektronskiDokument, KontrolaDigitalizacije, PaketOvere, Overa,
                      ObnovaIntegriteta, PredajaPruzaocu, DnevnikArhive
  services/
    delovodnik.py     zavedi(), dodaj_podbroj(), storniraj(), zakljuci_knjigu(), prenesi_u_novu_godinu()
    rokovi.py         izracunaj_istek_cuvanja(), kandidati_za_izlucivanje()
    veze.py           povezi(), snimak_izvora(), predlog_kategorije()
    priprema.py       u_pdfa(), ocr(), proveri_pdfa(), metapodaci()
    overa.py          napravi_paket(), overi_dokument(), validiraj(), obnovi_zig()
    potpis/           klijent udaljenog pečata, PKCS#11, TSA — iza jednog interfejsa
    cuvanje.py        upisi_u_skladiste(), proveri_hes(), predaj_pruzaocu()
    izlucivanje.py    predlog_liste(), potvrdi_saglasnost(), zavrsi_unistenje()
    predaja.py        zapisnik_predaje(), prijem_u_arhivu()
  registry.py         tipovi dokumenata iz drugih modula koji se mogu arhivirati
  adapters/           po jedan fajl po izvornom modulu: hr.py, pravna.py, ugovori.py, nabavka.py, finansije.py, …
  templatetags/arhiva_tags.py   {% arhiva_panel objekat %}
  views/ templates/arhiva/ forms.py urls.py (app_name = "arhiva") tasks.py
  management/commands/  import_lista_kategorija.py, import_delovodnik_xlsx.py
  tests/
templates/sidebar_arhiva.html

Uklapanje: INSTALLED_APPS, path("arhiva/", include("arhiva.urls")), kodovi dozvola preko sync_permission_codes, bočni meni (sidebar_map, switch_app, header.html). Sve tabele su nove (arhiva_*).

## 6.3 Kako arhiva linkuje postojeće dokumente

VezaDokumenta
  akt                  FK → arhiva.Akt
  content_type, object_id (CharField 64), izvor = GenericForeignKey
  -- snimak pri povezivanju, da arhiva ostane čitljiva i ako se izvor promeni ili obriše --
  oznaka, naslov, datum_dokumenta, partner_naziv, zaposleni_naziv, oj_kod, url
  izvor_dostupan (noćna provera), povezao, povezano_at

Adapter za svaki izvorni model (arhiva/adapters/<app>.py) zna da:

•	vrati snimak (snimak());

•	predloži kategoriju (predlog_kategorije()), koju arhivista potvrđuje;

•	vrati postojeće fajlove bez kopiranja (prilozi());

•	napravi PDF za overu iz postojeće štampe ili snimka (pdf_za_overu(), slučaj B);

•	upiše delovodni broj nazad u izvor (upisi_broj()).

Izvorni moduli ostaju skoro netaknuti: jedina izmena je {% arhiva_panel objekat %} u šablonu detalja. Panel prikazuje delovodni broj, status u arhivi i status overe, uz dugmad „Zavedi“, „Poveži“ i „Overi“.

## 6.4 Dodela delovodnog broja

•	Za svaku knjigu i godinu postoji jedan red brojača, a zavedi() ga zaključava sa select_for_update(). Ne koristi se MAX()+1. Druga linija zaštite je unique ograničenje na (knjiga, godina, osnovni broj, podbroj).

•	Format dolazi iz postavke (odluka O-1). Podrazumevano je {oj}-{osnovni broj} i /{podbroj}, kao danas u Kadrovima.

•	Prelazak brojača zahteva: hr.services.zahtevi.dodeli_broj() počinje da poziva arhiva.services.delovodnik.zavedi(). Brojevi i format ostaju isti. BrojacZahteva se jednom preslika u brojač delovodnika, pa ostaje samo za čitanje. Rešenje i dalje dobija podbroj zahteva.

## 6.5 Potpisni servis

•	pyHanko (Python, MIT licenca): PAdES do B-LTA, document timestamp, validacija sa LTV podacima, PKCS#11 i potpisivanje kada potpis stiže spolja (heš se šalje pružaocu, potpis se ugrađuje u PDF). Ostaje u postojećem Python okruženju.

•	EU DSS (Java, LGPL) samo ako zatreba ASiC/XAdES ili formalni ETSI izveštaj validacije. Tada radi kao poseban REST servis.

•	Poseban Celery red potpis i poseban worker (NSSM servis IMS_Fleet_Celery_Potpis). Postojeći worker radi sa -P solo i opslužuje i Selenium (AGENTS.md §7). Bez posebnog workera overa bi čekala sat vremena ili bi blokirala preuzimanje goriva.

•	Nastavljivo: svaki dokument u paketu ima svoj status. Ponovno pokretanje nastavlja gde je stalo. Dvostruka overa se odbija.

•	Tajne (API ključ pružaoca, PIN tokena) su u .env, kao SEF ključ. Upotreba pečata ide samo iz potpisnog servisa, sa posebnim servisnim nalogom, i svaka se beleži.

## 6.6 Priprema dokumenta

| Ulaz | Obrada | Alat |
| --- | --- | --- |
| Sken (TIFF, JPG, PDF) | PDF/A-2b sa OCR slojem | OCRmyPDF (Tesseract + Ghostscript) |
| DOCX/XLSX | PDF/A | LibreOffice u pozadinskom režimu |
| Štampa iz aplikacije (rešenje, radna lista, evidencija prolaza) | HTML → PDF/A, iz zaključanog snimka dokumenta | biblioteka za HTML→PDF (izbor u fazi 3) |
| Svaki PDF/A | provera usklađenosti pre overe | veraPDF |

## 6.7 Tok jednog paketa overe

1. Pisarnica skenira ─► Prilog (originalni sken, SHA-256)
2. PDF/A-2b + OCR ─► provera PDF/A
3. KONTROLA DRUGOG LICA: poređenje sa papirom, „istovetno, čitljivo, potpuno"
4. Arhivista bira potvrđene dokumente ─► Paket overe (npr. 480 kom)
5. Worker `potpis`, za svaki dokument:
     heš ─► pečat ─► B-B ─► žig ─► B-T ─► OCSP/CRL ─► B-LT ─► document timestamp ─► B-LTA
     validacija ─► upis: sertifikat, vreme žiga, rok obnove
6. Izveštaj paketa: overeno N, grešaka M (ponovi), zapisnik o overi — i on se overava
7. Dokument ─► sopstveno skladište (i pružaocu, samo ako to traži kategorija);
   papir ─► arhivska jedinica

## 6.8 Fajlovi i skladište

•	Posebna putanja (ARHIVA_STORAGE_ROOT), ne /media/. Preuzimanje samo kroz view koji proverava dozvolu i obuhvat.

•	SHA-256 se računa za izvornik i za overenu verziju. Originalni naziv se čuva.

•	Dozvoljeni tipovi: PDF, JPG, PNG, TIFF, DOCX, XLSX.

•	Aplikacija nema brisanje overenih fajlova. Uklanja ih samo završeno izlučivanje.

•	Rezervna kopija 3-2-1: tri kopije, na dva medija, od kojih je jedna van zgrade. Probno vraćanje svakog kvartala.

•	Procena: oko 15.000 akata godišnje × oko 1 MB ≈ 15 GB godišnje samo za novu poštu. Digitalizacija zatečene arhive se procenjuje posebno (O-14).

## 6.9 Pristup

•	Arhiva radi na registru organizacije od prvog dana:

–	predlog je PRAVA_PO_REGISTRU["arhiva"] = True;

–	obuhvat daju odobrene dodele uloga (organizacija.DodelaUloge);

–	predmet se vidi po glavnoj ili dodatnoj OJ;

–	allowed_center_codes i allowed_centers se ne čitaju (AGENTS.md §9, zamka 12).

•	Pisarnica, arhivista i komisija imaju obuhvat cele firme.

•	Zaduženi referent uvek vidi svoj predmet, kao što autor uvek vidi svoj predmet nabavke.

•	Kodovi dozvola su imena ruta, kao u ostatku sistema. Uloge: arhiva-pisarnica, arhiva-arhivista, arhiva-komisija, arhiva-administrator, a posebno pravo je arhiva:overa_pokreni. Uprava automatski dobija sve.

# 7. Model podataka

## 7.1 Šifarnici

| Model | Ključna polja |
| --- | --- |
| VerzijaListe | naziv, datum donošenja, broj i datum saglasnosti, važi od, aktivna |
| GrupaKategorija | verzija, klasifikaciona oznaka, naziv, redosled |
| Kategorija | verzija, grupa, redni broj, naziv, rok_godina ili trajno, operativno, pocetak_roka, napomena, duplikat_od, el_original_dozvoljen, papir_se_unistava, cuva_pruzalac, aktivna |
| VrstaAkta | ulazna/izlazna pošta, interna prepiska, ugovor, ulazna faktura, rešenje, odluka, zapisnik … sa podrazumevanom kategorijom i načinom overe (pečat / lični potpis) |
| Lokacija | stablo prostorija → regal → polica → pozicija, kapacitet |

pocetak_roka (događaj od kog teče rok): ZAVRSETAK_PREDMETA (podrazumevano), ISTEK_UGOVORA, PRESTANAK_VAZENJA, OKONCANJE_POSTUPKA, PRESTANAK_ZAKUPA, PRESTANAK_RADNOG_ODNOSA, RUCNO.

Predlog pravila za istek (formula, traži pisanu potvrdu, O-6):

Rok teče od 1. januara godine posle događaja. Istek je 31. decembra godine godina_događaja + rok_godina.
Primer: završen 14.05.2026, rok 5 godina → istek 31.12.2031 → kandidat za izlučivanje u 2032.
„Trajno“ nema istek, nego rok za predaju nadležnom arhivu.

## 7.2 Segment A — pisarnica i delovodnik

| Model | Ključna polja |
| --- | --- |
| EvidencionaKnjiga | vrsta (delovodnik / dostavna / otpremna / ulazne fakture / faks), godina, OJ, naziv, status, zaključenje (ko, kada, broj akata, zabeleška) |
| BrojacKnjige | knjiga, poslednji osnovni broj |
| Predmet | knjiga, osnovni broj, delovodni broj, datum zavođenja, naslov, smer, vrsta akta, pošiljalac ili primalac (Partner / zaposleni / tekst, mesto), broj i datum akta pošiljaoca, glavna i dodatne OJ (čvor registra + snimak koda), zaduženi referent, kategorija (+ snimak oznake i roka), razvod (datum, arhivski znak), prenos_iz, status, napomena, razlog storna |
| Akt | predmet, podbroj, datum, opis, smer, zaveo |
| Prilog | akt, fajl, originalni naziv, SHA-256, veličina, otpremio, vreme |
| Dostava | knjiga, akt, primalac, datum razvođenja, potvrda prijema (korisnik i vreme) |
| Otprema | akt, datum, primalac, mesto, pošta, način, broj preporuke, masa, vrednost, poštarina, list P-3 |
| Zaduzenje | istorija dodele referentima |

ZAVEDEN ─► RAZVEDEN ─► U_RADU ─► ZAVRSEN (razvod + obavezna kategorija)
        ─► PREDAT_ARHIVI ─► U_ARHIVI ─► IZLUCEN | PREDAT_NADLEZNOM_ARHIVU
Iz prvih stanja: STORNIRAN (broj ostaje, upisuje se razlog)

## 7.3 Segment B — arhiva

| Model | Ključna polja |
| --- | --- |
| PredajaArhivi | broj zapisnika (dobija delovodni broj), OJ, datum, predao, primio, stavke, status, nedostaci |
| ArhivskaJedinica | oznaka, vrsta (kutija / fascikla / registrator / el. nosač), godine, OJ, kategorija, datum isteka (najkasniji predmet), lokacija, status, sadržaj |
| UpisArhivskeKnjige | redni broj, datum, period nastanka, klasifikaciona oznaka, sadržaj, količina, lokacija, rok, primedba. Vodi se i u el. obliku (Uredba čl. 5). |

## 7.4 Segment C — praćenje i izlučivanje

| Model | Ključna polja |
| --- | --- |
| Revers | jedinica ili predmet, zaposleni, svrha, izdato, rok vraćanja, vraćeno, stanje |
| Izlucivanje | godina, komisija, status (predlog → poslato → saglasnost → uništeno / odbijeno), broj saglasnosti, zapisnik o uništenju, način, izvršilac |
| StavkaIzlucivanja | jedinica, kategorija, godine, količina, obrazloženje, izuzeta. Za papir posle digitalizacije: dokaz da je el. original na nivou LTA i čuva se kako traži kategorija. |
| PredajaNadleznomArhivu | jedinice sa rokom „trajno“, datum, zapisnik, potvrda |

## 7.5 Elektronski dokument i overa

| Model | Ključna polja |
| --- | --- |
| ElektronskiDokument | akt, poreklo (digitalizovan / konvertovan / izvorno el. / primljen potpisan), format, fajl, SHA-256 izvornika i overene verzije, status, rok_obnove, gde se čuva (kod nas / pružalac / oba) |
| KontrolaDigitalizacije | dokument, skenirao (ko, kada), proverilo drugo lice (ko, kada, nalaz), oprema i podešavanja, oštećenja originala |
| PaketOvere | pokrenuo, način (pečat / lični potpis), broj dokumenata, status, vreme, brojači, zapisnik |
| Overa | dokument, paket, tip, potpisnik (iz sertifikata), serijski broj i izdavalac, važi do, nivo, vreme žiga, TSA, izveštaj validacije (JSON), rezultat |
| ObnovaIntegriteta | dokument, prethodni žig i njegov rok, novi žig, vreme, rezultat |
| PredajaPruzaocu | dokumenti, pružalac, ID kod pružaoca, potvrda prijema, status (samo ako se koristi pružalac) |
| DnevnikArhive | samo dodavanje. Svaki red nosi heš prethodnog, pa se izmena vidi. Beleži skeniranje, kontrolu, konverziju, overu, obnovu, pregled, preuzimanje, predaju i izlučivanje. |

15 obaveznih metapodataka (Uredba o arhivskoj građi, čl. 5) i odakle dolaze:

| Metapodatak | Izvor |
| --- | --- |
| jedinstveni identifikator | ElektronskiDokument.pk + UUID |
| broj predmeta | Predmet.delovodni_broj |
| vrsta dokumenta, opis | VrstaAkta, Akt.opis |
| izvorni oblik (papir / el.) | ElektronskiDokument.poreklo |
| format | PDF/A-2b … |
| datum nastanka i potpisa/pečata | Akt.datum, Overa |
| broj kvalifikovanog sertifikata | Overa.serijski_broj |
| rok čuvanja | Kategorija |
| datum arhiviranja | prijem u arhivu |
| datum žiga, rok obnove integriteta | Overa, ElektronskiDokument.rok_obnove |
| status predmeta | Predmet.status |
| status dokumenta | ElektronskiDokument.status |
| napomena | slobodno polje |

# 8. Dokumenti koji već postoje u aplikaciji

Kategorije su predlog iz Liste i potvrđuje ih arhivista.

| Izvor | Broj i fajl danas | Šta radi arhiva | Overa | Predlog kategorije |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hr.Zahtev i hr.Resenje | Broj iz BrojacZahteva (43-17), rešenje podbroj (43-17/1), zaključan snimak teksta | Preuzima brojač (6.4). Pri izdavanju rešenja: PDF iz snimka → overa. Paketno za grupna rešenja. | Pečat, ili lični potpis direktora (O-15) | 57 rešenja iz radnog odnosa (trajno); 62 prekovremeni (3 g.); 63 godišnji odmor (2 g.); 64 odsustvo (3 g.) |
| hr.UgovorZaposlenog | Broj ugovora, skeniran dokument | Link. Sken prolazi digitalizaciju i overu, ako se tako odluči. | Pečat (istovetnost) | ugovori o radu (trajno) |
| hr.WorkTimeSheet + evidencija prolaza | Štampa radne liste i priloga | Zbirne jedinice po mesecu i OJ. Opciono overen PDF lista + priloga. | Pečat | 59 (5 g.) |
| pravna.DisciplinskiPostupak | Nema broja | Daje broj. Akti postupka su podbrojevi. | Pečat | 45 (10 g. po okončanju); 48, 49 (trajno) |
| pravna.Postupak | Sudski broj | Link | — | 44 (5 g.) |
| ugovori.Contract, Offer, BusinessRequest | Brojevi, file, ContractDocument | Link, fajlovi bez kopiranja. Rok teče od isteka ugovora. | Slučaj C ako je potpisan el., inače digitalizacija | 310/309, 444, 35 (trajno) |
| nabavka.ProcurementCase, PurchaseOrder | ZN-…, broj narudžbenice | Link. Delovodni broj se dodaje uz broj predmeta. | — | 82 (10 g.), 280 (3 g.), 253 (5 g.) |
| nabavka.ProcurementInvoice (EUF) | Broj fakture, dobavljač | Knjiga ulaznih faktura je izveštaj | — | 195 (10 g.) |
| finansije.SefFaktura (ulazne i izlazne) | PDF sa SEF-a se već čuva | Link. Slučaj C: provera + žig + LTA, ako se arhivira kod nas (O-16). | Slučaj C | 194/195 (10 g.) |
| potrazivanja.CollectionNotice, CollectionLegalCase | Broj, štampa | Link. Opomena poštom dobija otpremu. | Pečat (opciono) | 259 (5 g.), 44 |
| menice.Menica, UlaznaMenica | Serijski broj, lokacija | Link. Postojeće polje lokacije ostaje. | — | 260 (5 g.) |
| fleet.PutniNalog, VehicleTravelOrder | Brojevi | Zbirno po godini i centru | — | 279 (3 g.), 211 (5 g.) |
| fleet.TrafficCard, Policy, Lease | PDF | Link | — | 236 (5 g.), 35 |

Namerno se ne linkuje:

•	finansije.LedgerEntry: stavke nisu akti, glavna knjiga se čuva zbirno (kategorije 191, 192);

•	naplata.*: modul se gasi.

Brisanje izvora: pre_delete signal samo beleži brisanje i označava vezu „izvor obrisan“. Snimak i overeni dokument ostaju. Tvrda zabrana brisanja je odluka O-11.

# 9. Ekrani i dozvole

| # | Ekran (ruta = kod dozvole) | Ko | Šta radi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | arhiva:pisarnica | Pisarnica | Brzi unos ulazne, izlazne i interne pošte, tastaturom, ~30 s po upisu. Sken i razvođenje u istom koraku. |
| 2 | arhiva:delovodnik, predmet_detail, predmet_create, akt_add, knjiga_zakljuci | Pisarnica, Uprava | Pretraga, podbroj, storno, štampa Priloga 1, Excel, zaključenje knjige |
| 3 | arhiva:moji_predmeti, dostava_potvrdi | Svaki zaposleni | Potvrda prijema, rad na predmetu, odgovor (novi podbroj), predlog završetka |
| 4 | arhiva:predmet_zavrsi | Referent, rukovodilac | Razvod, obavezna kategorija |
| 5–6 | arhiva:predaja_create, arhiva:prijem | Sekretarijat OJ, arhivista | Primopredajni zapisnik, prijem |
| 7–9 | arhiva:jedinice, arhivska_knjiga, lokacije | Arhivista | Kutije i fascikle (nalepnica sa QR kodom), arhivska knjiga (štampa i el. oblik), police |
| 10–11 | arhiva:reversi, arhiva:rokovi | Arhivista, Uprava | Reversi; rokovi čuvanja, rokovi obnove žiga, predmeti bez razvoda |
| 12–13 | arhiva:izlucivanje, predaja_nadleznom | Komisija, arhivista | Lista za izlučivanje, saglasnost, uništenje; trajna građa za predaju |
| 14 | arhiva:izvestaji | Uprava, arhivista | Akti po OJ i mesecu, bez kategorije, opterećenost, stanje arhive, overeno / čeka overu / greške |
| E1 | arhiva:digitalizacija, kontrola | Pisarnica, drugo lice | Prijem skenova, PDF/A, kontrola istovetnosti |
| E2 | arhiva:overa_paketi, overa_pokreni, overa_detail | Arhivista (samo uz pravo overa_pokreni) | Paket overe, napredak, greške i ponavljanje, zapisnik |
| E3 | arhiva:dokument_proveri | Svako ko vidi predmet | Validacija overenog dokumenta i prikaz izveštaja |
| — | arhiva:sifarnik_*, prilog_download, dokument_download | Administrator; prema obuhvatu | Šifarnici; zaštićeno preuzimanje |

# 10. Zakazani poslovi

Svaki posao se upisuje u EXPECTED_PERIODIC_TASKS, ima Redis zaključavanje kao ostali, a worker se restartuje posle isporuke.

| Zadatak | Kada | Red | Šta radi |
| --- | --- | --- | --- |
| arhiva.tasks.proveri_rokove | svaki dan 06:30 | default | Reversi, predmeti bez razvoda, nepotvrđene dostave, istekli rokovi čuvanja |
| arhiva.tasks.proveri_veze | svaki dan 04:30 | default | Veze čiji izvor više ne postoji |
| arhiva.tasks.obnovi_zigove | svaki dan | potpis | Dokumenti kojima rok_obnove ističe u narednih N meseci dobijaju novi žig (Pravilnik čl. 7) |
| arhiva.tasks.proveri_integritet | nedeljno, u delovima | potpis | Ponovo računa SHA-256. Odstupanje je incident. |
| arhiva.tasks.revalidiraj | mesečno, uzorak | potpis | Validacija uzorka overenih dokumenata |
| arhiva.tasks.predaj_pruzaocu | noću | potpis | Predaja pružaocu i preuzimanje potvrda (samo ako se koristi pružalac) |
| arhiva.tasks.podsetnik_zakljucenja | 20.12. i 31.12. | default | Podsetnik. Knjiga se ne zaključuje automatski. |
| arhiva.tasks.otvori_knjige | 01.01. u 00:05 | default | Knjige i brojači nove godine |

Obaveštenja se prikazuju u aplikaciji, jer aplikacija nema slanje e-pošte.

# 11. Preduslovi u postojećoj aplikaciji

Ovo su zatečena stanja iz AGENTS.md §11. Ne rešavaju se usput, ali pre prvog dokumenta sa pravnom snagom moraju biti rešena, svako kao posebna odluka:

| Stanje | Zašto smeta arhivi | Mera |
| --- | --- | --- |
| DEBUG = True u produkciji | Stranice grešaka otkrivaju podatke | Isključiti, uz test produkcije |
| /media/ dostupan bez prijave | Arhiva ide na posebno skladište, ali ostali fajlovi su i dalje otvoreni | Zaštićeno serviranje |
| Lozinke baze i SECRET_KEY u repozitorijumu | Pečat i API ključevi ne smeju završiti tamo | Prelazak na .env, rotacija |
| Nema dokumentovanog vraćanja iz kopije | Pravilnik čl. 8 traži visok nivo zaštite od gubitka | Plan rezervnih kopija i probno vraćanje |

# 12. Faze implementacije

Svaka faza se isporučuje posebno, sa testovima (--settings=ims_erp.settings.testing) i poglavljem u dokumentacija/docs/. Šta mora biti spremno pre svake faze dato je u odeljku 1.

| Faza | Sadržaj | Zavisi od | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Dogovor, pravo, nabavka | Stavke iz odeljka 1.2 i 1.3, i pokretanje stavki iz 1.4 (ponude, ovlašćena lica, interna pravila). Preduslovi iz odeljka 11. | — | Potvrđen format broja i pravilo roka, očišćena Lista, testni nalog za pečat i žig |
| 1 — Osnova i delovodnik (koraci 1–2) | Aplikacija arhiva, šifarnici, uvoz Liste, knjige, brojač, zavedi(), podbroj, storno, zaključenje, ekrani pisarnice i delovodnika, štampa, Excel, zaštićeno preuzimanje, dozvole i obuhvat po registru | 1.2 | Probni rad pisarnice uporedo sa sadašnjim programom |
| 2 — Tok predmeta (koraci 3–4) | Dostavne knjige, potvrda prijema, Moji predmeti, završetak sa obaveznom kategorijom i rokom, otprema i P-3, interna prepiska | 1, 1.3 | Predmet prolazi ceo tok |
| 3 — Potpisni servis | pyHanko, red i worker potpis, klijent pružaoca (pečat, TSA), PAdES-B-LTA, validacija, Overa, DnevnikArhive, priprema PDF/A, veraPDF | testni nalog (1.4, tačka 13) | Overa 1 i 1.000 testnih dokumenata sa izveštajem validacije |
| 4 — Povezivanje i overa dokumenata iz aplikacije (slučaj B) | VezaDokumenta, adapteri, {% arhiva_panel %}, prelazak brojača zahteva na arhivu, overa rešenja pri izdavanju i paketno. Zatim disciplinski postupci, ugovori, nabavka, SEF (slučaj C), ostalo. | 1, 3, 1.4 (ugovor, pravila, preduslovi) | Rešenja izlaze kao overen PDF sa delovodnim brojem. Najbrža vidljiva korist. |
| 5 — Digitalizacija i masovna overa (slučaj A) | Prijem skenova, OCR, PDF/A, kontrola drugog lica, paket overe, zapisnik o overi, metapodaci, ekrani E1–E3 | 2, 3, O-8 i O-14 | Pisarnica overava ulaznu poštu paketno |
| 6 — Fizička arhiva (koraci 5–9) | Primopredaja, prijem, jedinice sa QR nalepnicom, arhivska knjiga (štampa + el. oblik), lokacije | 2 | Arhiva u sistemu |
| 7 — Dugoročno čuvanje | Obnova žigova, provera integriteta, revalidacija, izveštaj „ističe u 90 dana“. Opciono: predaja kvalifikovanom pružaocu za trajnu građu koja se digitalizuje i za dokumente čiji se papir uništava. | 3, 5; pružalac samo ako zatreba | Ispunjen Pravilnik čl. 5–8 za čuvanje na sopstvenom serveru |
| 8 — Praćenje i izlučivanje (koraci 10–14) | Reversi, rokovi, izlučivanje sa saglasnošću, uništenje papira samo kada kategorija to dozvoljava (O-13), predaja nadležnom arhivu, izveštaji | 6, 7, O-10 | Zatvoren ceo tok |
| 9 — Prelazak sa starog delovodnika | Uvoz 2024–2026 kao zaključenih istorijskih knjiga, izveštaj nepravilnih OJ, obuka, izmena IU 03. Datum prelaska: 01.01.2027. | 1, 2 | Jedan delovodnik |

Okvirni redosled:

•	pre 01.01.2027: faze 0, 1, 2 i 9; uporedo 3 i prvi deo faze 4 (rešenja);

•	prvi kvartal 2027: 5 i ostatak faze 4;

•	tokom 2027: 6, 7 i 8, kada počne predaja završenih predmeta iz 2027.

# 13. Testovi

| Oblast | Obavezni testovi |
| --- | --- |
| Brojevi | Dva istovremena zavođenja ne dobijaju isti broj. Posle zaključenja knjige nema upisa. Storno čuva broj. Brojevi zahteva posle prelaska nastavljaju niz bez rupe i ponavljanja. |
| Pristup | Korisnik vidi samo predmete u svom obuhvatu (na registru, override_settings). Preuzimanje bez dozvole daje 403. |
| Tok i rokovi | Ne može se završiti bez kategorije. Istek se računa za svaku vrstu pocetak_roka. Predmet ne može u dve jedinice. |
| Overa | Overen dokument se validira kao PAdES-B-LTA. Izmena jednog bajta ruši validaciju i proveru heša. Paket od 1.000 dokumenata se završava i nastavlja posle prekida. Dokument bez kontrole drugog lica ne ulazi u paket. Nema dvostruke overe. Pružalac se u testovima zamenjuje lažnim klijentom; postoji i jedan ručni test sa testnim sertifikatom. |
| Čuvanje | Obnova žiga se pokreće pre isteka. Dnevnik ne može da se izmeni. Overen fajl ne može da se obriše mimo izlučivanja. |
| Izlučivanje | Kandidat je samo jedinica kojoj je istekao rok, koja nije „trajno“ i nije na reversu. Papir sme u uništenje samo ako kategorija to dozvoljava. |
| Veze | Snimak ostaje posle brisanja izvora. Postojeći testovi hr, pravna, ugovori i finansije i dalje prolaze. |

# 14. Otvorena pitanja

Rokovi i nosioci su u odeljku 1.

| # | Pitanje | Zašto je važno | Pre faze |
| --- | --- | --- | --- |
| O-1 | Format delovodnog broja: jedan niz sa prefiksom OJ (43-15238), kao danas u Kadrovima, ili niz po OJ? | Određuje brojač. Teško se menja posle početka rada. | 1 |
| O-2 | Iz kog programa je izvezen Delovodnik 2024.xlsx, i da li ga modul zamenjuje od 01.01.2027? | Plan pretpostavlja zamenu | 1 |
| O-3 | Treba nam Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Instituta | IU 03 se poziva na njega | 1 |
| O-4 | Da li je elektronska potvrda prijema prihvatljiva umesto potpisa u dostavnoj knjizi? | Od toga zavisi da li papirna dostavna knjiga prestaje | 2 |
| O-5 | Da li se faks još koristi? | Knjiga faks poruka | 2 |
| O-6 | Pravilo za početak roka i događaj za „trajno operativno“ | Formula, pa traži pisanu potvrdu | 2 |
| O-7 | Sporne stavke Liste: računi 10 ili 5 godina, duplikati, oznaka 426 | Pre uvoza šifarnika | 1 |
| O-8 | Skenira li se svaki ulazni akt ili samo neke vrste? | Opterećenje pisarnice i skladišta | 5 |
| O-10 | Ko je komisija za izlučivanje i koji je nadležni arhiv? | Put dokumenata za saglasnost | 8 |
| O-11 | Smeju li se u drugim modulima brisati zapisi zavedeni u delovodnik (samo zabeleška ili zabrana)? | Zabrana menja druge module | 4 |
| O-12 | Da li ćemo sistem za čuvanje voditi po pravilima ISO/IEC 27001 (interna pravila, procena rizika, pristup, kopije i probno vraćanje, incidenti, dnevnik)? Sertifikat nije obavezan. | Uslov za čuvanje na sopstvenom serveru (Pravilnik čl. 8). Ako ne, overeni dokumenti idu pružaocu. | 4 |
| O-13 | Za koje kategorije sme da se uništi papir posle digitalizacije, i da li to traži kvalifikovanu uslugu? | Najveća ušteda, najveći pravni rizik. Do odluke se papir ne uništava. | 8 |
| O-14 | Da li se digitalizuje i zatečena arhiva ili samo nova pošta? | Skeneri, ljudi, troškovi žigova | 5 |
| O-15 | Koji akti traže lični potpis direktora (rešenja, odluke, ugovori), a gde je dovoljan pečat Instituta? | Obim udaljenog ličnog potpisa | 4 |
| O-16 | SEF e-fakture: da li ih arhiviramo sami ili se oslanjamo na čuvanje na SEF-u? | Proveriti obavezu iz Zakona o el. fakturisanju | 4 |
| O-17 | Da li je IMS obveznik eArhiv-a (Uredba o tehničko-tehnološkim zahtevima važi pre svega za organe javne vlasti)? | Ako jeste, predaja ide preko eArhiv-a | 7 |
| O-18 | Budžet: pečat i žig po komadu ili paušalno | Izbor između udaljenog pečata i tokena | 3 |
| O-19 | Da li je Institut operator važnog IKT sistema po Zakonu o informacionoj bezbednosti (naučnoistraživačka institucija)? | Obaveze za ceo IT Instituta (odeljak 1.6) | nezavisno |

(O-9 iz plana od 23.09. — da li je sken samo radna kopija — rešava ovaj plan: sken je radna kopija dok ne prođe kontrolu i overu, a posle toga je elektronski dokument sa dokaznom snagom.)

# 15. Rizici

| Rizik | Mera |
| --- | --- |
| Unos sporiji od sadašnjeg programa (~60 upisa dnevno) | Ekran za tastaturu, podrazumevane vrednosti, probni rad |
| Kategorija se opet ne popunjava (kao 2024) | Obavezna pri završetku, predlog iz vrste akta, izveštaj „bez kategorije“ |
| Dupli delovodni brojevi | Zaključavanje brojača, unique ograničenje, test istovremenog zavođenja |
| Odluke iz odeljka 1.2 kasne, pa nema vremena za probni rad do 01.01.2027 | Kod počinje bez odluka (kostur, šifarnik, brojač iz podešavanja). Ako odluke kasne posle 31.10.2026, prelazak se pomera na 01.01.2028. Knjiga se ne deli usred godine. |
| Overa bez stvarne provere skena | Kontrola drugog lica kao uslov, ponovna provera uzorka, zapisnik navodi ko je proverio |
| Istekne žig, dokument izgubi dokaznu snagu | rok_obnove, dnevni posao, izveštaj „ističe u 90 dana“ |
| Gubitak ili izmena fajlova na sopstvenom serveru | Skladište bez brisanja, SHA-256, nedeljna provera, kopije 3-2-1, probno vraćanje |
| Kompromitovan pristup pečatu | Tajne van repozitorijuma, poseban servisni nalog, pečat samo iz potpisnog servisa, dnevnik svake upotrebe |
| Pružalac pečata ili čuvanja prestane sa radom ili poskupi | Standardni formati (PDF/A + PAdES) čitljivi bilo kojim alatom, kopija kod nas, ugovorni izvoz |
| Selenium ili sinhronizacije blokiraju overu | Poseban red i worker potpis |
| Izvorni zapis obrisan ili izmenjen | Snimak u VezaDokumenta, noćna provera, pre_delete beleženje |
| Promena Liste posle nove saglasnosti | Verzionisan šifarnik. Predmet zadržava rok iz verzije važeće pri završetku. |
| Rast skladišta | Posebna putanja, praćenje veličine, procena pre digitalizacije zatečene arhive |

# Izvori

•	Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

•	Pravilnik o uslovima i tehnološkim rešenjima za pouzdano elektronsko čuvanje dokumenata

•	Uredba o uslovima za pripremu dokumenata za pouzdano elektronsko čuvanje i formatima dokumenata

•	Uredba o tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku

•	Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

•	Zakon o informacionoj bezbednosti (2025) — publikacija PARS sa tekstom zakona

•	Paragraf — Šta je elektronsko arhiviranje, pitanja i odgovori

•	Registar pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

•	TIM ERP — elektronsko arhiviranje i arhivska knjiga (primer drugog ERP-a)