# Presek stanja — kratak pregled

10.09.2026. | Primedbe objedinjene u 11 tema

Po temama: šta je rešeno, šta je uklonjeno, šta ostaje i pitanja za dogovor. Predlozi uz pitanja nisu već usvojene odluke. Istorijski podaci nisu brisani.

# 1. Vozilo, podaci i dokumenti

Rešeno: Detalj ima sedam tabova: Podaci, Raspolaganje i polise, Troškovi, Korišćenje, Kilometraža, Servisi i Dokumenti. Aktuelna saobraćajna je izdvojena; raspolaganje, OJ, ugovori i polise su kratke liste.

Uklonjeno: Dugme za preuzimanje dokumentacije iz zaglavlja i suvišne tabele u kratkim evidencijama.

Ostaje: Za prijavljeni gubitak podatka potreban je konkretan primer vozila i polja; gubitak nije potvrđen.

Pitanje: Koje konkretno vozilo i koji podatak nedostaju, i gde su ranije bili vidljivi?

Predlog: Proveriti taj primer u bazi i dokumentu. Ako podatak postoji, dopuniti prikaz; ako nedostaje, proveriti unos ili uvoz. Nema potrebe spajati vozilo i saobraćajnu u jednu tabelu.

Izvorne tačke: 2, 3, 4, 5, 11.

# 2. Formiranje vozila i raspolaganje

Rešeno: Čarobnjak sa šest koraka i slikom na početku. Odvojeni vlasništvo, kredit i lizing/najam, uz istoriju raspolaganja. Bez evidentiranog tekućeg osnova i važećeg ugovora detalj prikazuje Vlasništvo IMS, po dogovoru.

Ostaje: Dopuna nedostajućih podataka starih vozila i ugovora.

Pitanje: Ko održava matične podatke i ko potvrđuje ugovor i početak raspolaganja za nepotpune stare zapise?

Predlog: Odrediti zaduženog za unos, uz potvrdu finansija za ugovore i finansiranje. Dopunjavati iz dokumentacije, bez izmišljanja starih datuma. Dogovoreni podrazumevani prikaz vlasništva ostaje.

Izvorne tačke: 6.

# 3. Troškovi i ocena isplativosti

Rešeno: Troškovi na detalju imaju period; gorivo, održavanje i naknade osiguranja jasno su razdvojeni. Prazan mesec je označen crticom.

Uklonjeno: Nejasan odnos održavanja i vrednosti, oduzimanje popravki od vrednosti i automatska ocena isplativosti sa detalja. Uklonjena prečica Poslednjih 12 meseci.

Ostaje: Pregled formula na ostalim ekranima analitike i potvrda finansijske metodologije.

Pitanja: Da li se analizom odlučuje o zameni vozila ili prati trošak korišćenja? Koju PDV osnovu i datum troška finansije potvrđuju?

Predlog: Najpre usaglasiti period i izvore, pa pokazatelje. Za zamenu uzeti u obzir namenu, zastoje i potvrđenu vrednost; visok trošak/km sam po sebi nije dokaz neisplativosti.

Izvorne tačke: 7, 8, 9, 10, 12.

# 4. Radna vozila i smisleni pokazatelji

Plan: Dodati poslovnu namenu: transport, terenska podrška i radna jedinica, odvojeno od tehničke kategorije. Kamion sa garniturom i kombi sa alatom ne ocenjivati samo po kilometrima.

Status: Poslovna namena i radni sati još nisu implementirani. Tehnička kategorija, poslovna namena i osnov raspolaganja ostaju odvojeni podaci.

Pitanja: Koje radne grupe IMS zaista koristi? Postoje li pouzdani radni sati garniture ili samo kilometraža? Da li se garnitura vodi kao zasebno sredstvo?

Rešeno za kilometražu: Očitavanja goriva i naloga vozila daju stvarne približno mesečne intervale, uz provere opadanja. Format je 186.900,00 → 188.682,00 = 1.782,00 km. OMV „korigovano u izvoru“ potiče iz uvoza, nije račun aplikacije; dostupno je i izvorno stanje. Naziv je svuda u novom tabu „očitavanje“. Poslovna namena i radni sati ostaju u planu.

Izvorne tačke: 13, 32.

# 5. Kontrolna tabla

Rešeno: Novo zaglavlje, brojači, sklopiva upozorenja i pregled centara. Obračun trenutnog rasporeda provereno odgovara bazi: 164 aktivna vozila u 9 centara na dan provere 10.09.2026.

Uklonjeno: Vozila u crvenoj zoni i nejasni zbirni pokazatelji sa table.

Ostaje: Poslovna potvrda potpunosti evidencije; ostala Analitika nije završena.

Pitanje: Ko iz garaže ili centara potvrđuje da evidentirana vozila, raspored i zaduženja odgovaraju stvarnom stanju?

Predlog: Potvrditi spisak po centrima i dopuniti rokove/dokumentaciju gde nedostaju. SQL provera potvrđuje saglasnost obračuna sa bazom, a ne fizički popis ili tačnost finansijskih iznosa.

Izvorne tačke: 16.

# 6. Meni i suvišni pregledi

Uklonjeno: Poseban DDOR pregled i izveštaj Zatvoreni putni nalozi. Naknade ostaju uz vozilo, a nalozi u osnovnom pregledu Putni nalozi. Ove dve stavke su zatvorene.

Rešeno: U meniju su, po poslednjem zahtevu, vraćeni Pregled i Analitika uz ostalih sedam stavki. Izveštaji imaju liste sa ikonama: Vozni park / Finansije, Osiguranje / Garaža, pa Uprava / Nabavka i delovi.

Otvoreno pitanje — lizing i najam: Ko unosi novi ugovor, promenu uslova i produženje, a ko ih proverava? Predlog je unos uz vozilo/ugovor uz očuvanje istorije; postojeći unos i izmena ostaju dostupni dok se novi postupak ne dogovori. Raspored menija i uklanjanja su završeni.

Izvorne tačke: 1, 14, 15, 18, 25.

# 7. Garaža i održavanje

Rešeno: Tab Servisi prati mali i veliki servis kroz dve grupe: Nalozi i Nabavka. Prikazuje postojeće naloge garaže, zahteve, fakture i trebovanja vezane za vozilo. Datum se uzima samo sa fakture/trebovanja; bez dokumenta ostaje prazan. Kartice pokazuju poslednji datirani dokument, ne automatsku potvrdu obavljenog servisa.

Rešeno u toku rada: Iz naloga garaže otvara se zahtev za nabavku/uslugu sa vozilom i tipom intervencije. Veza sa nalogom je opciona; tip postoji i na samostalnoj fakturi. Stare stavke nisu automatski povezane niti prepravljene. Veliki servis se prepoznaje i iz postojećih kategorija „u IMS“ i „van IMS“. Izgled polja Vrsta intervencije i Nalog garaže usklađen je sa ostalim padajućim poljima; izbor naloga prikazuje samo naloge izabranog vozila. Sa povezanog zahteva dostupan je direktan ulazak u detalj vozila.

Pitanja: Da li stare kategorije „Redovan servis u IMS / van IMS“ uvek znače mali servis? Do potvrde ostaju nerazvrstane po malom/velikom servisu. Ostaje dogovor o rokovima dopune veza i finansijskoj potvrdi troška.

Dogovor za dalju doradu: Veljović/garaža prijavljuje i priprema nalog, uprava odobrava intervenciju, a garaža potvrđuje stvarno izvršenje. Sekretarice vode putne naloge; vozač na putu može biti različit od periodično zaduženog. Planirati interval velikog servisa i upozorenje za ponavljanje servisa. Odobravanje, potvrda završetka i ova upozorenja još nisu implementirani.

Izvorne tačke: 17, 19, 20.

# 8. Fakture i povezivanje sa vozilom

Rešeno: Faktura može da bude vezana za vozilo bez zahteva i sada ima opcioni tip Mali servis / Veliki servis / Popravka. Na detalju je tada vidljiva u Nabavci kao nepovezana sa nalogom; postojeće veze se poštuju. Više stavki iste fakture ili trebovanja ne množe dokument u pregledu.

Ostaje: Odrediti ko dopunjava nepovezane fakture, istorijsku OJ i raspodelu fakture za više vozila. Istu nabavku i kasnije trebovanje ne računati dvaput kao trošak vozila.

Pitanja: Ko naknadno povezuje fakturu i u kom roku? Da li jedna faktura obuhvata više vozila i postoji li specifikacija iznosa? Koji datum određuje OJ troška?

Predlog: Garaža potvrđuje vozilo, a nabavka/finansije dokument i period. Napraviti pregled nepovezanih faktura; zbirne fakture raspodeliti po specifikaciji, uz kontrolu da zbir odgovara dokumentu.

Izvorne tačke: 21, 33.

# 9. Gorivo i finansije

Rešeno: Novi pregled NIS/OMV goriva ima period, vrstu i naziv proizvoda, dobavljača, centar i šifru posla; prikaz po mesecima, centrima, šiframa, proizvodima ili transakcijama, uz Excel izvoz. Raspored se bira na datum točenja.

Provereno: Zbirovi novog pregleda odgovaraju direktnom SQL zbiru transakcija. Stari NIS pregled ograničen je na putnička vozila; OMV koristi drugi datum i ima duplirane redove zbog spajanja sa istorijom. Magacin i zaposleni ostaju u zasebnom računovodstvenom pregledu.

Pitanja: Za koji mesec Veselinka daje kontrolne iznose? Da li finansijski period prati točenje ili knjiženje? Da li je provera za septembarsko knjiženje već potvrđena?

Ostaje: Finansije potvrđuju vezu sa knjiženjima i spremnost FuelConsumption za tu namenu. Novi pregled ne menja SQL izvore niti automatski popunjava tu tabelu. Ne sabiraju se različite valute ili količine različitih proizvoda.

Izvorne tačke: 27, 30, 31.

# 10. Izveštaji za osiguranje

Rešeno: Kasko pregled izdvaja vozila starija od 7 godina, po naknadnom zahtevu korisnika. Nema uslova visoke vrednosti. Poseban pregled vlasništva IMS prikazuje identitet, tehniku, OJ, dokument i izvor osnova vlasništva. Oba imaju filtere i Excel izvoz.

Obuhvat: Trenutno neotpisana vozila; dokumenti i raspored prema datumu preseka. Starost = godina preseka minus godište; tačno 7 godina ne ulazi u kasko izbor. Podrazumevano vlasništvo je označeno, a postoji izbor samo evidentiranog vlasništva.

Pitanje: Da li za zvaničnu predaju osiguranju treba prvo potvrditi zapise označene kao podrazumevano vlasništvo? Kriterijum starosti je dogovoren i više nije otvorena odluka.

Predlog: Pre predaje proveriti nepotpunu dokumentaciju i osnov vlasništva. Nabavna i knjigovodstvena vrednost ostaju jasno imenovane; nisu proglašene osiguranom vrednošću.

Izvorne tačke: 22, 23.

# 11. Ostali izveštaji

Rešeno: Pregled delova/stavki dobavljača iz Nabavke, sa periodom, nazivom artikla i Excel izvozom. Fakture i robne stavke biraju se odvojeno. U ukupnim troškovima ispravljeni su decimalni prikaz, numerički izvoz, filter iznosa i reset filtera.

Ostaje: AutoDeki nije pronađen pod tim nazivom u uvezenim podacima — potreban je tačan dobavljač. Pregled praćenja vozila i rangiranje dobavljača još zahtevaju ranije opisane dorade.

Pitanja: Koji je poslovni naziv ili PIB/šifra AutoDekija? Za praćenje, postoji li specifikacija po vozilima? Za dobavljače, rangiramo fakturisano, plaćeno ili otvorene obaveze?

Predlog: Potvrditi dobavljača po identifikatoru. Pregled nabavljenih stavki ne dokazuje ugradnju u vozilo; robni promet može obuhvatati i druge vrste dokumenata. Ne sabirati isti događaj iz dva izvora.

Izvorne tačke: 24, 26, 28, 29.

# Dopuna — detaljna analiza i procedure rada

10.09.2026. Izrađen je poseban dokument „Analiza aplikacije i procedure rada - IMS flota.docx“, na osnovu pregleda koda, uloga i evidencija iz baze. Sadrži opis arhitekture, odgovornosti, procedure zaduženja i putovanja, tok garaža–uprava–nabavka–finansije, servisne planove, trošak vozila i garaže, katalog izveštaja, predlog tabela/migracija i otvorene odluke.

Ključni nalazi: datum fakture/trebovanja nije potvrda izvršenog servisa; samo postojeća uloga Garaža nema kreiranje zahteva u Nabavci, a samo uloga Nabavka nema detalj vozila. Potrebno je usaglasiti prava, izvore troškova i obračune kilometraže. Plan razvoja je dokumentovan; ovom analizom nisu menjani aplikacija, poslovni podaci ili prava.

# Usmeren obuhvat — tok garaže, 10.09.2026.

Korisnik je precizirao da ostali moduli odgovaraju potrebama i rade. Fokus predloga je garaža: prijava/potreba za servisom → priprema naloga → odobrenje uprave → interni/spoljni rad, uz Nabavku samo kada je potrebna → potvrda izvršenja → dopuna dokumentacije i zatvaranje.

Trebovanja ostaju izvor podataka o materijalu; postojeći „Servisi van IMS“ ostaju izvor knjiženih troškova. Predlog je jasnije imenovanje pregleda i povezivanje sa centralnim nalogom, bez brisanja tabela i bez dvostrukog unosa popravke. Postojeće veze sa Nabavkom i trebovanjem treba iskoristiti. Detalji su u „Garaza IMS - tok rada i povezivanje.docx“. Ovo je dokumentovan predlog; aplikacija nije menjana u ovom koraku.