# Presek stanja — kratak pregled

10.09.2026. | Primedbe objedinjene u 11 tema

Prikaz izvedenih promena i preostalih poslova. „Uklonjeno“ se odnosi na ekran ili pokazatelj; istorijski podaci nisu brisani.

# 1. Vozilo, podaci i dokumenti

Rešeno: Pregled u pet tabova, vidljiva boja, izdvojena aktuelna saobraćajna i istorija dokumenata. Raspolaganje, OJ, ugovori i polise prikazani su kratkim listama. Ispravljena ponovna inicijalizacija DataTables.

Uklonjeno: Dugme za preuzimanje dokumentacije iz zaglavlja i suvišne tabele u kratkim evidencijama.

Ostaje: Za prijavljeni gubitak podatka potreban je konkretan primer vozila i polja; gubitak nije potvrđen.

Izvorne tačke: 2, 3, 4, 5, 11.

# 2. Formiranje vozila i raspolaganje

Rešeno: Čarobnjak sa šest koraka i slikom na početku. Odvojeni vlasništvo, kredit i lizing/najam, uz istoriju raspolaganja. Bez evidentiranog tekućeg osnova i važećeg ugovora detalj prikazuje Vlasništvo IMS, po dogovoru.

Ostaje: Dopuna nedostajućih podataka starih vozila i ugovora.

Izvorne tačke: 6.

# 3. Troškovi i ocena isplativosti

Rešeno: Troškovi na detalju imaju period; gorivo, održavanje i naknade osiguranja jasno su razdvojeni. Prazan mesec je označen crticom.

Uklonjeno: Nejasan odnos održavanja i vrednosti, oduzimanje popravki od vrednosti i automatska ocena isplativosti sa detalja. Uklonjena prečica Poslednjih 12 meseci.

Ostaje: Pregled formula na ostalim ekranima analitike i potvrda finansijske metodologije.

Izvorne tačke: 7, 8, 9, 10, 12.

# 4. Radna vozila i smisleni pokazatelji

Plan: Dodati poslovnu namenu: transport, terenska podrška i radna jedinica, odvojeno od tehničke kategorije. Kamion sa garniturom i kombi sa alatom ne ocenjivati samo po kilometrima.

Odluka: Potvrditi grupe i izvor kilometraže/radnih sati. Planirane su evidencija namena i istorija dodele; posebnu opremu voditi tek ako ima sopstveni identitet i održavanje. Nije implementirano.

Izvorne tačke: 13, 32.

# 5. Kontrolna tabla

Rešeno: Novo zaglavlje, brojači, sklopiva upozorenja i pregled centara. Obračun trenutnog rasporeda provereno odgovara bazi: 164 aktivna vozila u 9 centara.

Uklonjeno: Vozila u crvenoj zoni i nejasni zbirni pokazatelji sa table.

Ostaje: Poslovna potvrda potpunosti evidencije; ostala Analitika nije završena.

Izvorne tačke: 16.

# 6. Meni i suvišni pregledi

Uklonjeno: Poseban DDOR pregled i izveštaj Zatvoreni putni nalozi. Naknade ostaju uz vozilo, a nalozi u osnovnom pregledu Putni nalozi. Ove dve stavke su zatvorene.

Ostaje: Objediniti tražene preglede pod Izveštaje i završiti reorganizaciju menija.

Izvorne tačke: 1, 14, 15, 18, 25.

# 7. Garaža i održavanje

Već postoji: Prijava kvara, mali/veliki servis i popravka, trebovanja i veza sa intervencijom. Na detalju je naziv Spoljne usluge i delovi.

Ostaje: Dogovoriti odgovorne osobe, tok rada i povezivanje APL trebovanja. Precizirati redovno/vanredno održavanje i uskladiti naziv zbirnog izveštaja.

Izvorne tačke: 17, 19, 20.

# 8. Fakture i povezivanje sa vozilom

Već postoji: Faktura može direktno da se poveže sa garažom i jednim vozilom, i bez zahteva.

Ostaje: Odrediti ko dopunjava nepovezane fakture, istorijsku OJ i raspodelu fakture za više vozila. Istu nabavku i kasnije trebovanje ne računati dvaput kao trošak vozila.

Izvorne tačke: 21, 33.

# 9. Gorivo i finansije

Već postoji: NIS/OMV evidencija, uvoz u FuelConsumption i istorijsko vezivanje šifre posla prema datumu transakcije u izveštajima.

Ostaje: Usaglasiti iznose sa zadatim SQL pregledima, proveriti potpunost FuelConsumption i potvrditi obračun sa Veselinkom pre knjiženja. Novi prikaz na detalju nije potvrda finansijskog usaglašavanja.

Izvorne tačke: 27, 30, 31.

# 10. Izveštaji za osiguranje

Ostaje: Napraviti pregled vlasničkih vozila i izbor za kasko.

Odluka: Definisati prag i vrstu vrednosti, da li uslovi starosti i vrednosti važe zajedno, kao i obuhvat vlasništva za zvaničan izvoz. Izveštaji još nisu izrađeni.

Izvorne tačke: 22, 23.

# 11. Ostali izveštaji

Ostaje: AutoDeki — pregled kupljenih delova; praćenje vozila — specifikacija e-fakture i stvarni broj vozila; troškovi po kontima/centrima — ispravka decimalnog prikaza i izvoza; dobavljači — period, zbir po pravnom licu i pokrivenost ugovorima.

Status: Navedene dorade nisu završene. To su zahtevi za izveštavanje, ne razlog za promenu celog modela vozila.

Izvorne tačke: 24, 26, 28, 29.